**Dokumen Work Breakdown Structure**

* Tuliskan WBS, yang setiap task-nya dilengkapi dengan (a) estimasi durasi, (b) kebutuhan resource (tenaga ahli) dengan masing-masing bebannya, dan (c) predecessor setiap task. Sebagai catatan, setiap anggota tim (mahasiswa) memiliki ketersediaan alokasi waktu 8 jam per minggu (merupakan jam mandiri setiap mahasiswa untuk beban 4 SKS).
* WBS merupakan dekomposisi dari seluruh cakupan aktivitas proyek.
* WBS harus mencerminkan cakupan pekerjaan dan model proses software development yang dinyatakan pada project charter, termasuk kegiatan manajemen proyeknya.
* WBS ditulis dalam bentuk daftar task (tidak perlu berbentuk struktur pohon)
* Lengkapi dengan milestone, yang disesuaikan dengan target dan jadwal kuliah.

Sebagai catatan, bahwa jadwal kegiatan tugas proyek-1 OSS adalah:

* + Minggu-02
    - Pemilihan OSS
    - Perencanaan proyek
  + Minggu-03
    - Eksplorasi OSS
    - Identifikasi kebutuhan modifikasi
  + Minggu-04
    - Modifikasi OSS
  + Minggu-05
    - Modifikasi OSS
  + Minggu-06
    - Demo OSS hasil modifikasi

**Jadwal Pelaksanaan Proyek (Gantt Chart)**

* Pergunakanlah project management tool untuk membuat jadwal
* Jadwal harus sesuai dengan WBS yang ditulis